|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He cumplido los plazos planificados,aunque aún quedan actividades en curso, me he mantenido alineado con la carta Gantt, cerrando los hitos críticos (definición de alcance, modelo de datos y primer cálculo de plazos) sin retrasos que afecten el avance del APT. Los ajustes realizados han sido menores y obedecen a la complejidad de algunas reglas procesales y a dependencias externas (consulta de causas), pero se gestionaron. Para sostener el ritmo, utilicé sprints cortos con control de progreso,el proyecto avanza según cronograma, con variaciones controladas y sin impacto en los entregables comprometidos.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Ante las dificultades, desacoplé el motor de reglas del UI y definí ingreso asistido por RUT cuando no hubo API del PJUD. Para la ambigüedad normativa, armé escenarios realistas y pruebas con casos borde y feriados parametrizables. Use sprints cortos, planificación acotada ante dependencias externas. En seguridad/privacidad apliqué roles, checklist, seguiré reforzando pruebas y monitoreo para anticipar cambios que sean necesarios para evitar errores a futuro.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo como sólido y en avance controlado cumplí los hitos del Gantt, definí bien el alcance , diseñe un motor de reglas desacoplado y pruebas para casos borde (hábiles/corridos, feriados, suspensiones).**  **Destacó la organización en sprints, la comunicación oportuna y la calidad técnica del modelo de datos y del cómputo de plazos.**  **Para mejorar, priorizaré mayor cobertura de tests automatizados, ampliaré los escenarios jurídicos validados con el usuario , incorporaré feedback temprano en UX y reservaré más buffer ante dependencias externas, reforzando documentación y criterios de aceptación en cada historia.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes Integración con PJUD: ¿Es aceptable, para la rúbrica, mantener ingreso asistido por RUT (sin scraping) en el Proyecto APT? Si no, ¿qué evidencia mínima de integración esperan?  Casos borde y validación: ¿Qué set mínimo de casos (ej.: 10–20 resoluciones reales anonimizadas) consideran suficiente para validar el motor de reglas?  UX y operación: ¿Qué vistas son obligatorias para evaluación (calendario mes/semana, bandejas “vence hoy/7 días”, detalle de causa) y qué nivel de auditoría piden (histórico de cambios)?  Seguridad/privacidad: ¿Qué controles consideran imprescindibles para aprobar (roles, políticas de datos y las políticas de los civiles)?  Y en la preguntas para el docente: por el momento no tendría ninguna ya que entiendo lo que pide el docente a la hora de mostrar el proyecto |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Backend/Tech Lead: motor de reglas y API (cómputo hábiles/corridos, suspensiones, recalcular)  Datos/Reglas: catálogo de procedimientos/actuaciones, feriados parametrizables y “oráculo” de pruebas (fechas esperadas)  Front-end/UX: calendario (mes/semana), bandejas “vence hoy/7 días”, filtros y mensajes claros  Nuevas actividades: normalizar reglas en una plantilla única, cargar/actualizar clientes, armar paquete de 10–15 casos de prueba coherentes, y configurar pruebas.  Con esto se elimina el cuello de botella y se asegura un Proyecto Satisfactorio. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo como positivo y en progreso: cumplimos hitos del Gantt, hubo comunicación clara en juntas cortas y buena coordinación entre Backend–Datos–Front  Aspectos positivos: reparto de roles definido, avances visibles por sprint,juntas para ver el proyecto oportunos y disposición a apoyar cuando hay bloqueos.  Por mejorar: aumentar la cobertura de tests , documentar mejor decisiones técnicas (reglas), reducir dependencias de una sola persona en tareas críticas |