|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas según la carta Gantt. Aunque quedan tareas en desarrollo, el avance general se mantiene dentro de los plazos previstos. Los hitos más relevantes, como la definición del alcance, la estructura de datos y la primera validación de plazos, se completaron a tiempo.**  **Algunos retrasos menores surgieron por la complejidad de ciertas reglas de negocio y la dependencia de fuentes externas, pero fueron gestionados a tiempo. El uso de sprints cortos y un seguimiento continuo permitió mantener el ritmo sin afectar el cronograma general.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Ante las dificultades técnicas, opté por modularizar el sistema separando la lógica del motor de reglas del resto del desarrollo, lo que facilitó la detección de errores y la integración. En ausencia de una API estable, se implementó un ingreso manual asistido para garantizar continuidad.**  **Además, establecí una rutina de pruebas controladas para casos límite (como feriados y suspensiones), lo que permitió validar los resultados. Para anticipar problemas futuros, continuaré reforzando la parte de seguridad y documentación del proyecto.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Considero que mi desempeño ha sido constante y enfocado. Cumplí con los objetivos principales del plan y contribuí al diseño y validación del motor de reglas.**  **Destaco mi organización, la comunicación con el equipo y la capacidad de resolver incidencias técnicas de forma rápida.**  **Como aspecto a mejorar, me gustaría ampliar la cobertura de pruebas automáticas, incluir más escenarios prácticos de validación y dedicar más tiempo a la documentación técnica y de usuario.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una duda que tengo es si será necesario implementar una conexión directa con el sistema PJUD, o si el ingreso manual de datos será suficiente para cumplir con los criterios de evaluación.**  **También me gustaría confirmar cuántos casos de prueba reales son necesarios para la validación final del motor de reglas y si el diseño actual de las vistas (por ejemplo, calendario semanal y bandejas de vencimiento) cumple con las expectativas de usabilidad planteadas por el docente.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Actualmente las responsabilidades están bien repartidas entre los integrantes:**  **Backend: mantenimiento del motor de reglas y la API.**  **Datos: actualización de los catálogos y feriados.**  **Frontend: interfaz principal y módulos de visualización.**  **Como nuevas tareas, considero importante normalizar las reglas en una plantilla común y crear un conjunto de pruebas más amplio y ordenado, para validar las distintas combinaciones posibles. Esto permitirá reducir tiempos y evitar errores repetitivos.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **El trabajo en grupo ha sido positivo. Hemos mantenido buena comunicación y coordinación en cada sprint, con disposición para apoyar a quien lo necesite.**  **Entre los aspectos más destacables están la colaboración constante, el cumplimiento de plazos y la organización por roles.**  **Como punto a mejorar, podríamos documentar más las decisiones técnicas y mejorar la trazabilidad de cambios, para mantener claridad en futuras fases del proyecto.** |