## Slide 1
CALENDARIO PLAZOS JUDICIALES
Proyecto APT – Fase 2
Integrantes:
Matías Soto, Benjamín Romero, Jairo Echavarría

## Slide 2
Alcance específico
La Fase 2 se enfocó en convertir el diseño en un sistema utilizable: implementación del motor de plazos, construcción del frontend con calendario, resguardo de datos sensibles, y validación funcional mediante pruebas automatizadas y monitoreo del plan de trabajo.

## Slide 3
Objetivos operativos
Registrar y administrar causas.
Alertas/recordatorios de vencimientos.
Calcular plazos (hábiles/corridos) considerando feriados y suspensiones
El foco fue entregar valor utilizable para escenarios reales.
Seguridad de datos y personalización básica.

## Slide 4
Metodología
Trabajamos con SCRUM en sprints de 3 semanas: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Esta dinámica permitió validar temprano con usuarios, incorporar feedback legal y entregar incrementos funcionales sin frenar el avance.

## Slide 5
Desarrollo y arquitectura implementados
Motor de cálculo
Frontend
◈ Días hábiles, feriados y suspensiones.
◈ Con calendario y formularios de causas.
Seguridad
◈ Autenticación y resguardo de datos sensibles.
Backend Django/Python con PostgreSQL.

## Slide 6
Monitoreo y ajustes
El plan avanzó según cronograma, con ajustes para mejorar calidad técnica.
Ajustes: MySQL→PostgreSQL; Trello→GitHub Projects; optimización del motor; mejoras UX.
Dificultades: complejidad normativa y APIs limitadas; se mitigó con validación legal y scraping temporal.
Estado: pruebas y documentación en cierre.

## Slide 7
Resultados de Fase 2
  Flujo completo: registrar causa → calcular plazos → alertas.
  Interfaz utilizable con calendario y formularios.
  Datos protegidos y trazabilidad de cambios en repositorio.
La versión entregada automatiza cálculos clave y estandariza la gestión de plazos.

## Slide 8
Evidencias
E1: Código funcional (backend + interfaz).
E3: Pruebas BDD (Gherkin/Behave) y unitarias.
E2: BD con migraciones y datos de prueba.
E4: Manual de uso y README.

## Slide 9
Próximos pasos inmediatos
General
◈ Ampliar reglas y casos borde del motor.
◈ Interoperabilidad con fuentes oficiales.
Para la siguiente iteración se profundiza en robustez y cobertura.
◈ Fortalecer pruebas de regresión y documentación final.

## Slide 10
Reflexión final
Convertir normativa en software nos enseñó a equilibrar precisión legal y pragmatismo técnico. Validar temprano, iterar con SCRUM y priorizar seguridad nos permitió entregar valor real y preparar el sistema para cambios y escenarios imprevistos.

## Slide 11
¡MUCHAS GRACIAS!
Por Su Atención